Договор  на создание WEB-сайта № ___ /15

| г. Волгоград | «__» ___________ 2015 г. |
| --- | --- |

Общество с ограниченной ответственностью «Интернет-агентство ИНТЕРВОЛГА», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице Генерального директора Овчинникова Степана Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Стороны договорились, что термины, используемые в договоре, имеют следующие определения:

  - Договор – во всех случаях подразумевается настоящий Договор, если прямо не указано иное.

  - Сайт – система, включающая «дизайн» и «программирование», позволяющая публиковать информацию в сети Интернет и предоставлять к ней доступ по определенным сценариям. Требования к Сайту содержатся в Концепции и ТЗ. Стоимость услуг по разработке сайта определяется в Приложении 1. В понятие сайта не входит информационное наполнение (контент).

  - Концепция (Приложение 2 «Концепция сайта») – обязательное приложение к Договору, содержит общее описание сайта, требования к дизайну, карту сайта, состав главной страницы сайта, перечень графических материалов, которые должны быть использованы при создании дизайна.

  - Дизайн – изображения одной или нескольких страниц сайта в формате JPG или SWF. Состав и стоимость услуг по созданию дизайна определяются в пунктах Приложения 1 к Договору, начинающихся со слова «Дизайн». Требования к Дизайну содержатся в Концепции.

  - Замечания к дизайну – замечания Заказчика к предоставленному Исполнителем варианту дизайна, содержащие описания отступлений от Концепции и новые требования. Новые требования принимаются к исполнению по соглашению. Соглашение должно определять содержание, срок выполнения и стоимость дополнительных услуг.

  - Приемка дизайна – Приемка услуг по дизайну (подписание макетов или Акта оказанных услуг) означает согласие Сторон с цветовой гаммой, компоновкой и графическим оформлением страниц сайта. Наполнение страниц сайта (тексты, изображения товаров) может быть условным, примерным.

  - Программирование – реализация функциональности сайта, настройка панели управления для сайта. Состав и стоимость услуг по программированию определяются в пунктах Приложения 1 к Договору, начинающихся со слова «Программирование». Требования к Программированию содержатся в ТЗ. В программирование не входит Платформа для создания сайтов 1С-Битрикс.

  - ТЗ (Приложение 3 «Техническое задание») – обязательное приложение к Договору, содержит окончательные (в случае противоречий заменяющие соответствующие пункты Концепции) требования к карте сайта, составу и функционированию страниц, навигации и панели управления сайтом.

  - Замечания к сайту - замечания Заказчика к предоставленному на тестирование Сайту, содержащие описания отступлений от ТЗ. В случае наличия в Замечаниях к сайту новых требований они реализуются в рамках отдельных соглашений.

  - Платформа для создания сайтов 1С-Битрикс – программный продукт, с применением которого Исполнитель оказывает услуги по Программированию сайта. Заказчик получает неисключительное право на использование Платформы для создания сайтов 1С-Битрикс на условиях, указанных в Приложении 1.
Исполнитель оказывает услуги по разработке и сопровождению только при наличии продленной лицензии (активной коммерческой технической поддержки) на систему 1С-Битрикс, используемую на сайте. Продление лицензии необходимо приобретать ежегодно после активации лицензии.
Если к моменту начала работ или в процессе работы Исполнителя над проектом заканчивается срок активности лицензии, Заказчик в течение 5 рабочих дней обязан приобрести продление лицензии. Если это не произошло, Исполнитель вправе увеличить стоимость работ по программированию сайта на 50% вследствие увеличения трудоемкости работы без активной лицензии.

  - Предоставление (передача) материалов Заказчику – отправка Исполнителем материалов Заказчику по электронной почте на адрес, указанном в Договоре или личное вручение.

  - Получение ответа от Заказчика – получение Исполнителем замечаний, подтверждение приемки материалов от Заказчика по электронной почте или лично.

  - Передача сайта на тестирование – размещение сайта в сети Интернет и передача Заказчику по электронной почте способа доступа к сайту, позволяющего провести тестирование: просмотр страниц, работу в панели управления. Сайт считается переданным на тестирование с момента отправки электронного письма с описанием доступа.

  - Передача готового сайта  - размещение сайта в сети Интернет и передача Заказчику по электронной почте способа доступа к сайту, позволяющего снять копию сайта для самостоятельного размещения сайта Заказчиком. Сайт считается переданным с момента отправки электронного письма с описанием доступа.

- Предмет договора

  - Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующие услуги:
Разработка Сайта согласно Приложению 1 (Перечень и стоимость услуг), являющемуся неотъемлемой частью Договора. Исчерпывающий набор требований к сайту содержится в Приложении 2 «Концепция сайта» и Приложении 3 «Техническое задание», которые становятся неотъемлемыми частями Договора в момент их подписания обеими Сторонами.

  - Предметом Договора не являются:

    - регистрация доменных имен;

    - предоставление ресурсов для размещения сайта в сети Интернет и оказание услуг по размещению;

    - проведение фотосессий и сеансов звукозаписи, видеосъемка;

    - создание текстов и материалов для наполнения сайта;

    - обеспечение посещаемости и реклама сайта, обеспечение позиций сайта в выдаче поисковых систем;

    - размещение на сайте текстовых и графических материалов, каталогов, баз данных;

    - контроль содержания и соответствия законодательству информации, размещенной на сайте;

    - поддержка линий связи между оборудованием Заказчика и серверами сети Интернет;

    - поддержка сделок, совершаемых с помощью сайта.

При необходимости оказания вышеперечисленных услуг Стороны заключают отдельные соглашения.

- Условия платежа и цена договора

  - Цена Договора определяется в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью данного договора. Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и не является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, согласно п.2 ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ

  - Оплата производится поэтапно, с внесением предоплаты в размере 50% от всей суммы договора.

  - После приемки услуг, Заказчик в течение 8-и банковских дней оплачивает оставшуюся часть цены Договора.

  - Поступлением оплаты считается зачисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

- Порядок и сроки исполнения обязательств

  - Заказчик осуществляет предоплату в течение 3 банковских дней с момента подписания Договора и Приложения 1 и сообщает общие требования к сайту.

  - Исполнитель приступает к оказанию услуг с момента поступления предоплаты.

  - В течение 6 рабочих дней со дня начала оказания услуг Исполнитель, основываясь на общих требованиях к сайту, формирует Концепцию (Приложение 2) и передает ее Заказчику.

  - Заказчик в течение 2-х рабочих дней с дня получения Концепции формирует свои замечания к Концепции и передает их Исполнителю.

  - В течение 3 рабочих дней с дня получения Исполнителем замечаний к Концепции Исполнитель формирует окончательную версию Концепции с учетом замечаний к Концепции и передает ее Заказчику.

  - В течение 3 рабочих дней с момента предоставления Исполнителем окончательной версии Концепции Стороны подписывают Концепцию. Если в течение указанного периода Концепция не подписана, действие договора приостанавливается до урегулирования противоречий. Приостановка договора не влечет его расторжения и ответственности за нарушение сроков исполнения договора для обеих сторон.

  - В течение ____ рабочих дней со дня подписания Концепции Исполнитель создает дизайн и передает его Заказчику.

  - В течение 3-х рабочих дней со дня получения дизайна Заказчик формирует исчерпывающий список своих замечаний (Первые замечания) и передает его Исполнителю

  - В течение 4-х рабочих дней со дня получения Первых замечаний Исполнитель дорабатывает дизайн и предоставляет Заказчику доработанный дизайн.

  - В течение 3-х рабочих дней со дня получения доработанного дизайна Заказчик формирует исчерпывающий список своих замечаний (Вторые Замечания) и передает его Исполнителю.

  - В течение 4-х рабочих дней после получения Вторых замечаний Исполнитель предоставляет Заказчику окончательный дизайн и Акт оказанных услуг по разработке дизайна. При соответствии дизайна сайта Концепции, Первым Замечаниям и Вторым замечаниям услуга по созданию дизайна считается оказанной и должна быть принята.

  - В течение 3-х рабочих дней после передачи ему дизайна Заказчик подписывает Акт оказанных услуг по разработке дизайна или распечатку Дизайна или дает мотивированный отказ от приемки услуг. В случае непредоставления в указанный срок мотивированного отказа услуга считается оказанной и принятой. В случае отсутствия подписанного обеими Сторонами Акта оказанных услуг по разработке дизайна стороны признают надлежащей приемкой услуг подписание распечатки дизайна.

  - В течение ____ рабочих дней со дня приемки дизайна Исполнитель формирует ТЗ и передает его Заказчику.

  - Заказчик в течение 4-х рабочих дней формирует свои замечания к ТЗ и передает  их Исполнителю.

  - Исполнитель в течение 4-х рабочих дней формирует окончательную версию ТЗ и передает ее Заказчику.

  - В течение 3-х рабочих дней с момента предоставления Исполнителем окончательной версии ТЗ Стороны подписывают ТЗ. Если в течение указанного периода ТЗ не подписан, действие договора приостанавливается до урегулирования противоречий. Приостановка договора не влечет его расторжения и ответственности за нарушение сроков исполнения договора для обеих сторон.

  - В течение ____  рабочих дней со дня подписания ТЗ обеими сторонами, Исполнитель создает макеты всех внутренних страниц сайта по ТЗ и предоставляет их Заказчику на утверждение.

  - В течение 6-и рабочих дней с момента предоставления Исполнителем макетов всех внутренних страниц Стороны подписывают макеты внутренних страниц. Если в течение указанного периода макеты внутренних страниц не подписаны, действие договора приостанавливается до урегулирования противоречий. Приостановка договора не влечет его расторжения и ответственности за нарушение сроков исполнения договора для обеих сторон.

  - В течение ____  рабочих дней со дня подписания макетов внутренних страниц обеими сторонами, Исполнитель создает html-верстку всех страниц сайта по подписанным макетам.
Верстка сайта должна выглядеть так же, как и макет, при открытии в браузерах InternetExplorer 8 (с деградацией на уровне отсуствия скруглений и теней) и более поздних, Firefox 4 и более поздних, Opera 12 и более поздних, Chrome 15 и более поздних, Safari 5.0 и более поздних.. В иных браузерах и версиях корректное отображение сайта не проверяется и не гарантируется.

  - В течение ____ рабочих дней со дня создания верстки внутренних страниц Заказчиком, Исполнитель реализует функциональность сайта по ТЗ.

  - В течение 4 рабочих дней с момента окончания программирования сайта Исполнитель формирует инструкцию по управлению сайтом, наполняет сайт информацией, включенной в ТЗ на сайт и предоставляет сайт с информацией на тестирование Заказчику. 
Одновременно с предоставлением сайта на тестирование Исполнитель запрашивает у Заказчика отзыв о работе над проектом, написанный в свободной форме на фирменном бланке Заказчика. Отзыв должен содержать мнение Заказчика о работе менеджера, качестве работы, пунктуальности и организованности Исполнителя. Отзыв должен иметь подпись ответственного сотрудника Заказчика и печать.

  - В течение 1 рабочего дня с момента получения оригинала отзыва независимо от его содержания Исполнитель передает Заказчику инструкцию по управлению сайтом и проводит обучение 1 сотрудника Заказчика в течение 2 часов лично или по Skype.

  - В течение 8-и рабочих дней со дня передачи сайта на тестирование Заказчик передает Исполнителю исчерпывающий список Замечаний к сайту.

  - В течение 8-и рабочих дней со дня получения Замечаний к сайту Исполнитель исправляет Замечания по Программированию, сдает готовый сайт Заказчику и передает Заказчику Акт оказанных услуг.

  - Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня предоставления Акта оказанных услуг передает Исполнителю подписанный Акт оказанных услуг или мотивированный отказ. Если в течение указанного срока мотивированный отказ не был передан Исполнителю, услуги по договору считаются оказанными и должны быть оплачены в полном объеме.

  - В течение 3 рабочих дней после приемки услуг Заказчик оплачивает остаток стоимости Договора.

- Права и обязанности сторон

  - Исполнитель вправе

    - установить на каждой странице сайта видимую человеку и поисковым машинам текстовую ссылку вида «Разработка сайта в Волгограде - ИНТЕРВОЛГА» (или другой по согласованию с Заказчиком), прямо (без использования переадресации) ведущей на любую страницу сайта Исполнителя http://www.intervolga.ru по выбору Исполнителя. Заказчик обязуется не препятствовать размещению такой ссылки. Исполнитель вправе требовать размещения такой ссылки в случаях, когда Исполнитель не имеет технической возможности выполнить размещение самостоятельно. Такая ссылка размещается бессрочно.

    - демонстрировать сайт или его копию неограниченному кругу лиц как пример результата своей деятельности.

- Ответственность сторон

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по Договору виновная сторона возмещает другой стороне неустойку в размере 0,1% от общей стоимости договора за каждый рабочий день просрочки.

  - Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

- Порядок разрешения споров

  - Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

  - В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Волгоградской области в порядке, установленном законодательством РФ.

- Срок действия договора

  - Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения сторонами взаимных обязательств по его предмету.

- Порядок изменения и расторжения договора

  - Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

  - При расторжении Договора результаты незавершенных услуг передаются Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость услуг пропорционально фактически выполненному объему услуг.

  - Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

- Прочие условия

  - Договор составлен в 2 (двух) экземплярах. Договор содержит окончательные и полные условия соглашения Сторон и заменяет всю предшествующую переписку и предварительные переговоры Сторон по его предмету.

  - Любые дизайнерские разработки и решения, а также отдельные их элементы, переданные заказчику в рамках договора, не могут быть использованы до их полной оплаты Исполнителю и подписания Акта оказанных услуг.

  - После подписания Акта оказанных услуг Заказчик получает исключительное право на сайт.

  - Стороны признают, что обмен информацией и материалами по электронной почте с применением электронных адресов, указанных договоре признается надлежащим и не требующим дополнительного предоставления оригиналов документов, если это явно не указано.

  - Стороны признают юридическую силу соглашений, утвержденных в электронных письмах и самостоятельно отвечают за возможное использование электронных адресов лицами, не уполномоченными на принятие решений.

  - В случае внесения Заказчиком неоговорённых изменений и дополнений в программный код сайта, Исполнитель ответственности за работоспособность сайта не несёт.

  - В рамках исполнения обязательств со стороны Заказчика исключительным правом передачи информации, письменных указаний (в том числе посредством электронной почты), принятия решений о приемке услуг обладает ______________________________________________________________ (ФИО, Должность, рабочий телефон, email).

  - В рамках исполнения обязательств со стороны Исполнителя правом приема информации, письменных указаний (в том числе посредством электронной почты), составления документов и предложений, передачи результатов услуг обладают Овчинников Степан Александрович, генеральный директор ООО «Интернет-агентство ИНТЕРВОЛГА» (stepan@volgograd.ru, stepan.ovchinnikov@gmail.com), и проект-менеджеры Давыдов Александр (dav@intervolga.ru), Шкарупа Алексей (alex@intervolga.ru), Горелов Сергей (gorelov@intervolga.ru), Ирина Меллер (irina@intervolga.ru), Семирогова Ольга (semirogova@intervolga.ru), Колодницкий Антон (ak@intervolga.ru)..  Телефон (8442) 95 99 99

- Стороны согласились, что Заказчику разъяснены, известны и понятны все существенные технические, организационные, финансовые и юридические аспекты оказания услуг по договору.

- Адреса и реквизиты сторон.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| Полное название организации: | Общество с ограниченной ответственностью «Интернет-агентство ИНТЕРВОЛГА» | Полное название организации: |  |
| ИНН / КПП: | 3445103528 / 344401001 | ИНН / КПП: |  |
| Юридический адрес: | 400131, Волгоград, наб. 62 Армии, 6 | Юридический адрес: |  |
| Почтовый адрес: | 400131, Волгоград, наб. 62 Армии, 6 | Почтовый адрес: |  |
| Телефон: | (8442) 95 99 99, 60 16 50 | Телефон: |  |
| Факс: | (8442) 95 99 99 | Факс: |  |
| E-mail: | info@intervolga.ru | E-mail: |  |
| WWW: | www.intervolga.ru | WWW: |  |
| Наименование банка: | Волгоградский филиал ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК» г. Волгоград | Наименование банка: |  |
| Расчетный счет: | 407 028 106 003 900 000 56 | Расчетный счет: |  |
| БИК: | 041806894 | БИК: |  |
| Корреспондентский счет: | 301 018 105 000 000 008 94 | Корреспондентский счет: |  |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| Генеральный директор ООО «Интернет-агентство ИНТЕРВОЛГА» | Генеральный директор ООО |
| _________________________ Овчинников С.А. | _________________________ |
| «___» _____________________________ 2015 года | «___» ________________________________ 2015 года |
|  | МП |  | МП |

Приложение 1 к Договору № _____/15 от «___» _______ 2015 года

Перечень и стоимость услуг

| № п/п | Наименование | Цена за ед, руб |
| --- | --- | --- |
|  | Дизайн: создание графического макета |  |
|  | Программирование: новости |  |
|  | Право бессрочного использования 1С-Битрикс «Старт». В течение 1 года предоставляются бесплатные обновления и техподдержка от 1С-Битрикс. В дальнейшем возможно льготное продление (условия на сайте www.1c-bitrix.ru) | 4900 |
| ИТОГО: |  |

Итого_____ (_____________) руб. 00 коп.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «Интернет-агентство ИНТЕРВОЛГА» | Генеральный директор ООО |
| _________________________ Овчинников С.А. | _________________________ |
| «___» _____________________________ 2015 года | «___» _____________________________ 2015 года |
|  | МП |  | МП |